[]问题日志

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **问题编号** | **问题简述** | **发现日期** | **发现人** | **影响** | **计划解决日期** | **实际解决日期** | **责任人** | **当前状态** |
| 1 | 需求规格说明书内容不恰当 | 17-05-15 | 马杰 | 影响后续进度 | 17-05-15 | 17-05-15 | 陶力 | 未解决 |
| 1 | 需求规格说明书内容不恰当 | 17-05-15 | 马杰 | 影响后续进度 | 17-05-15 | 17-05-15 | 陶力 | 已解决 |
| 2 | 前台各个模块图标使用不恰当 | 17-05-15 | 马杰 | 影响用户，并且不美观 | 17-05-17 |  | 苏笑寒 | 未解决 |
| 3 | 各个板块间相互点击切换 | 17-5-16 | 马杰 | 无法正常使用 | 17-05-18 |  | 王季姝 | 未解决 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |