知了课程表APP风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 学生认可度不高 | 没有足够区别于已有课程表服务的吸引力 | 用户风险 | 高 | 高 | 陶力，张琰，马杰 | 深入分析学生群体特点和需求，设计出符合他们的课程表软件 |
| R2 | 社团参与度不高 | 社团对知了课程表参与程度不高，不能及时将即将发起的活动提前告知课程表管理人员 | 用户风险 | 高 | 高 | 陶力，张琰，马杰 | 与各个社团的负责人进行联系，使他们知道这样的一个传递消息的平台，实现共赢 |
| R3 | 课程更新速率不高 | 未与校方达成合作关系，无法及时了解到调课、添课、改课、删课的信息 | 运行风险 | 中 | 高 | 王季姝，苏笑寒 | 与校领导建立合作关系，及时了解到课程改动的信息 |
| R4 | 部分功能无法实现 | 技术团队能力不足 | 技术风险 | 高 | 高 | 张琰 | 及时调度相应的人员到位以及技术的学习 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 | 高 | 高 | 陶力 | 及时争取引进投资 |